1046-PLA-ES-MNP-2025

Ref. 1692-2025

12 de septiembre de 2025

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

Le remito el informe suscrito por la Licda. Ana Ericka Rodríguez Araya, jefa del Subproceso de Estadística y la Máster Yesenia Salazar Guzmán, Jefa a.i. Subproceso de Modernización No Penal. Este documento es un informe de seguimiento y propuesta de ajuste al oficio 679-PLA-ES-MNP-2025, aprobado por el Consejo Superior en la sesión N° 57-25 (artículo XLIII), celebrada el 2 de julio de 2025.

El informe está relacionado con el proyecto 0110-PLA-P01 "Desarrollo de Indicadores de gestión automatizados por medio de SIGMA para los despachos judiciales del Poder Judicial", enfocado en los despachos especializados en materia laboral.

Atentamente,

Máster Allan Pow Hing Cordero

Director de Planificación

Copias:

- Comisión de la Jurisdicción Laboral

- Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional

- Archivo

Msp

12 de setiembre de 2025

Máster

Allan Pow Hing Cordero

Director de Planificación

Estimado señor:

En el marco de la implementación del proyecto 0110-PLA-P01 "Desarrollo de Indicadores de gestión automatizados por medio de SIGMA para los despachos judiciales del Poder Judicial", el Subproceso de Estadística y el Subproceso Modernización Institucional-No Penal de la Dirección de Planificación hace llegar un informe de seguimiento y propuesta de ajuste al oficio 679-PLA-ES-MNP-2025, aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 57-25 celebrada el 2 de julio de 2025, ARTÍCULO XLIII.

A partir de mes de julio 2025, los Indicadores de Gestión Automatizados se han implementado en los siguientes despachos en materia de trabajo:

A la fecha, se tienen disponibles 71 mediciones en SIGMA de forma automatizada para las oficinas especializadas de laboral, distribuidas de la siguiente manera: 22 de rendimiento estadístico, 7 de tasas, 18 de plazos y 24 operacionales.

Se solicita que, de manera temporal, se autorice a las oficinas a llevar dentro de sus controles manuales las mediciones correspondientes al control del cumplimiento de cuotas de las personas juzgadoras y personas técnicas judiciales:

- Porcentaje de cumplimiento de cuotas para las personas técnicas judiciales

- Porcentaje de cumplimiento de cuotas de resoluciones y sentencias dictadas para las personas juzgadoras

Esta medida se propone en respuesta a los ajustes que se deben aplicar a dichas mediciones automatizadas, ya que se han identificado problemas con el cálculo de días activos de las personas de las oficinas y la actual limitación para automatizar los ajustes a las cuotas individuales. Estas limitaciones se deben a actividades que no se pueden registrar en el sistema de Proposición Inteligente de Nombramientos (PIN) y que afectan directamente el rendimiento en los indicadores de gestión. Sobre este último punto, se está trabajando de manera conjunta con la Dirección de Gestión Humana, cuyo último informe fue el 884-PLA-MNP-2025.

Por lo anterior, se adjuntan las matrices manuales de indicadores de gestión, ya ajustadas para las mediciones mencionadas:

| Despachos que deben utilizar la matriz | Archivo |
| --- | --- |
| Juzgados especializados en materia laboral* |  |

* El Juzgado de Seguridad Social inicia durante el 2026.

Es importante destacar que las mediciones citadas están en proceso de mejora por parte del Subproceso de Estadística y la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), dado que requieren ajustes significativos para su correcta implementación. Sin embargo, no es posible avanzar con la celeridad deseada en los ajustes, ya que el personal que colabora con el proyecto de la DTIC tiene limitaciones de tiempo para atender los requerimientos planteados por el Subproceso de Estadística. Esta situación impide una atención pronta por parte de la Dirección de Planificación a las inconsistencias de las oficinas, motivo por el cual los siguientes indicadores se mantendrán temporalmente en formato manual.

Debido a lo anterior, se mantendrían 67 mediciones en SIGMA de forma automatizada y los siguientes indicadores se llevarían temporalmente en formato manual: O-5 (Cantidad total de expedientes pasados a firmar por las personas técnicas judiciales), O-14 (Porcentaje de cumplimiento de cuotas para las personas técnicas judiciales), O-9 (Cantidad de escritos pendientes de resolver) y O-13 (Porcentaje de cumplimiento de cuotas de resoluciones y sentencias dictadas para las personas juzgadoras).

Es importante destacar que estos ajustes planteados forman parte del proceso de acompañamiento, adaptación y seguimiento que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación brinda a las oficinas después del inicio de la implementación.

En vista de lo expuesto, se solicita al Consejo Superior la aprobación para incorporar estas mediciones en matriz manual a partir de agosto de 2025 en los juzgados especializados en materia laboral.

Finalmente, se adjunta la propuesta de circular para efectos de la comunicación respectiva por parte de la Secretaría General de la Corte una vez aprobado este informe por parte del órgano superior:

| Propuesta | Archivo |
| --- | --- |
| Circular Juzgados especializados en materia laboral* |  |

Atentamente,

| Licda. Ana Ericka Rodríguez Araya, Jefa Subproceso de Estadística | Máster Yessenia Salazar Guzmán, Jefa a.i. Subproceso de Modernización No penal |
| --- | --- |

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| Informe | Nombre | Puesto |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Ing. Israel Araya Sequeira | Profesional 2, Unidad de Análisis |
|  | Lic. Ronald Durán Fallas | Profesional 2, Subproceso de Modernización Institucional |
| Aprobado por: | Licda. Ana Ericka Rodríguez Araya | Jefa Subproceso de Estadística |
|  | Máster Yessenia Salazar Guzmán | Jefa a.i. Subproceso de Modernización No penal |
|  | Máster Erick Antonio Mora Leiva | Subdirector a.i. Proceso Planeación y Evaluación |
| Visto Bueno: | Máster Allan Pow Hing Cordero | Director de Planificación |